|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Reunión:** | **03-09-2025** | | | |
| **Hora Reunión:** | **Desde:** 21:00 | **Hasta:** 01:00 horas | | |
| **Lugar Reunión:** | Discord | | | |
| **Motivo, Asunto:** | **Especificación proyecto** | | | |
| **Participantes:** | **Nombre** | **Asiste** | **Rol / Sede** | |
| Dyland Martínez (DM) | SI | Jefe de proyecto /Desarrollador/ QA | |
| Polet Adasme (PA) | SI | Scrum/Desarrollador / QA | |
| Fernanda Barra (FB) | SI | Desarrollador / QA | |
| **Resumen de lo tratado:** | Definición de actividades a realizar 2da semana Capstone | | | |
| **Próxima reunión** | 04-09-2025 | | | |
| **Desarrollo y Acuerdos** | | | |
| **Se trabaja el avance correspondiente a la 3ra parte de la primera entrega del proyecto de portafolio, actividades definidas y distribuidas de la siguiente forma.**   * **Polet Adasme:** Avanzar en Project Charter y Evidencias esperadas, PPT Presentación. * **Dyland Martinez:** Avanzar en Project Charter , PPT Presentación. * **Fernanda Barra:** Requeremientos del software, PPT Presentación. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | **ALTA** |
| **M** | **MEDIA** |
| **B** | **BAJA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos de esta Reunión 30-08** | **Responsable** | **Prioridad**  **(A/M/B)** | **Fecha compromiso** | **Estado**  **(Pendiente /OK)** |
| 1. Creación de GitHub | PA | A | 03-09-2025 | OK |
| 1. Requeremientos del software | FB | A | 04-09-2025 | Pendiente |
| 1. Realización fuentes oficiales sobre obesidad infantil en Chile | FB | A | 03-09-2025 | OK |
| 1. Elaborar Project Charter del proyecto | Todos | A | 04-09-2025 | Pendiente |
| 1. Revisar y definir la programación y máquinas necesarias | Todos | A | 03-09-2025 | OK |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos de esta Reunión** | **Responsable** | **Prioridad**  **(A/M/B)** | **Fecha compromiso** | **Estado**  **(Pendiente /OK)** |
| 1. Requeremientos del software | FB | A | 04-09-2025 | Pendiente |
| 1. Elaborar Project Charter del proyecto | Todos | A | 04-09-2025 | Pendiente |
| 1. Evidencias esperadas. | PA | A | 04-09-2025 | Pendiente |
| 1. PPT Presentación | Todos | A | 05-09-2025 | Pendiente |