|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Reunión:** | **01-10-2025** | | | |
| **Hora Reunión:** | **Desde:** 20:00 | **Hasta: 23**:00 horas | | |
| **Lugar Reunión:** | Discord | | | |
| **Motivo, Asunto:** | **Especificación proyecto** | | | |
| **Participantes:** | **Nombre** | **Asiste** | **Rol / Sede** | |
| Dyland Martínez (DM) | SI | Jefe de proyecto /Desarrollador/ QA | |
| Polet Adasme (PA) | SI | Scrum/Desarrollador / QA | |
| Fernanda Barra (FB) | SI | Desarrollador / QA | |
| **Resumen de lo tratado:** | Definición de actividades | | | |
| **Próxima reunión** | 02-10-2025 | | | |
| **Desarrollo y Acuerdos** | | | |
| Avanzar en el proyecto   * **Polet Adasme** * **Dyland Martinez** * **Fernanda Barra** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | **ALTA** |
| **M** | **MEDIA** |
| **B** | **BAJA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos reunión 01-10-2025** | **Responsable** | **Prioridad**  **(A/M/B)** | **Fecha compromiso** | **Estado**  **(Pendiente /OK)** |
| 1.Configuracion entorno | FB | A | 02-10-2025 | OK |
| 2.Configuración inicial de la API | FB | A | 01-10-2025 | Pendiente |
| 3. Conexión con API | FB | A | 03-10-2025 | Pendiente |
| 4.Ajustes de Product Backlog y Ajuste riesgos | DM | A | 03-10-2025 | Pendiente |
| 5.Ajustes de tablero de tareas | DM | A | 01-10-2025 | OK |
| 6.Regularización de Evidencia | DM | A | 30-09-2025 | Pendiente |
| 7.Regularización de evidencias GITHUB | PA | A | 29-09-2025 | OK |
| 8.Regularización de minutas | PA | A | 29-09-2025 | OK |
| 9.Modelo AS IS- TO BE | PA | A | 03-10-2025 | Pendiente |
| 10.Modelo 4+1 | PA | A | 01-10-2025 | Pendiente |