|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Reunión:** | **09-10-2025** | | | |
| **Hora Reunión:** | **Desde:** 20:00 | **Hasta: 22**:00 horas | | |
| **Lugar Reunión:** | Discord | | | |
| **Motivo, Asunto:** | **Especificación proyecto** | | | |
| **Participantes:** | **Nombre** | **Asiste** | **Rol / Sede** | |
| Dyland Martínez (DM) | SI | Jefe de proyecto /Desarrollador/ QA | |
| Polet Adasme (PA) | SI | Scrum/Desarrollador / QA | |
| Fernanda Barra (FB) | SI | Desarrollador / QA | |
| **Resumen de lo tratado:** | Definición de actividades | | | |
| **Próxima reunión** | 10 -10-2025 | | | |
| **Desarrollo y Acuerdos** | | | |
| Avanzar en el proyecto   * **Polet Adasme** * **Dyland Martinez** * **Fernanda Barra** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | **ALTA** |
| **M** | **MEDIA** |
| **B** | **BAJA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos reunión 09-10-2025** | **Responsable** | **Prioridad**  **(A/M/B)** | **Fecha compromiso** | **Estado**  **(Pendiente /OK)** |
| 1. Conexión API MOBILE BD | FB/PA | A | 10-10-2025 | OK |
| 1. Creación entorno WEB | FB/PA | A | 09-10-2025 | OK |
| 1. Diseño de vistas de usuario web | FB/PA | A | 09-10-2025 | OK |
| 1. Regularización Jira | DM | M | 09-10-2025 | OK |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos próxima reunión 10-10-2025** | **Responsable** | **Prioridad**  **(A/M/B)** | **Fecha compromiso** | **Estado**  **(Pendiente /OK)** |
| 1. PPT | DM/PA | A | 10-10-2025 | Pendiente |