|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Reunión:** | **20-09-2025** | | | |
| **Hora Reunión:** | **Desde:** 20:00 | **Hasta: 23**:00 horas | | |
| **Lugar Reunión:** | Discord | | | |
| **Motivo, Asunto:** | **Especificación proyecto** | | | |
| **Participantes:** | **Nombre** | **Asiste** | **Rol / Sede** | |
| Dyland Martínez (DM) | SI | Jefe de proyecto /Desarrollador/ QA | |
| Polet Adasme (PA) | SI | Scrum/Desarrollador / QA | |
| Fernanda Barra (FB) | SI | Desarrollador / QA | |
| **Resumen de lo tratado:** | Definición de actividades | | | |
| **Próxima reunión** | 22-09-2025 | | | |
| **Desarrollo y Acuerdos** | | | |
| Revisar el estado actual del proyecto y definir un nuevo alcance, debido al incumplimiento de los compromisos previamente establecidos   * Atraso por cambio de alcance y documentación del proyecto * Gantt con falta de actividades. * Gantt no estimada correctamente. * Falta de organización del proyecto * Implementación de plataforma para seguimiento * **Polet Adasme** Cambios en la documentación, * **Dyland Martinez** Cambios en la documentación, * **Fernanda Barra** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | **ALTA** |
| **M** | **MEDIA** |
| **B** | **BAJA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos reunión 04-09-2025** | **Responsable** | **Prioridad**  **(A/M/B)** | **Fecha compromiso** | **Estado**  **(Pendiente /OK)** |
| 1. Implementación de login | FB | A | 20-09-2025 | Pendiente/No cumplido |
| 1. Creacion de perfiles. | PA | A | 20-09-2025 | Pendiente/No cumplido |
| 1. Desarrollo crud | DM | A | 20-09-2025 | Pendiente/No cumplido |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos reunión 22-09-2025** | **Responsable** | **Prioridad**  **(A/M/B)** | **Fecha compromiso** | **Estado**  **(Pendiente /OK)** |
| 1. Creación de backlog | DM | A | 22-09-2025 | Pendiente |
| 1. Creación de tabla | FB | A | 22-09-2025 | Pendiente |
| 1. Actualización de Documento | PA | A | 22-09-2025 | Pendiente |