## Slide 1
PROYECTO MINIFIT
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
Integrantes: Dyland Martinez Cisternas
Polet Adasme Peñailillo
Fernanda Barra Reyes
Sección: Capstone-007v
Docente: Fernando Herrera Francesconi

## Slide 2
  PROGRESO ANTERIOR
  PROBLEMÁTICA
  RIESGOS
  PLAN DE ACCIÓN
  ENTREGABLES
  AVANCE REAL
  COMPROMISOS
ÍNDICE

## Slide 3
PROGRESO SABAD0 13-09
AVANCES PROPUESTOS
  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
  Configuración del repositorio
  Implementación de LOGIN (MOBILE)
  Creación de perfiles (MOBILE)
  Desarrollo de CRUD

## Slide 4
  Atraso por cambio de alcance y documentación del proyecto
  Gantt con falta de actividades.
  Gantt no estimada correctamente.
  Falta de organización del proyecto
  Implementación de plataforma para seguimiento
PROBLEMÁTICA

## Slide 5
RIESGOS ASUMIDOS

## Slide 6
PLAN DE MITIGACION
  Implementación de JIRA
  Ajuste de Alcance
  Ajuste en la gantt
  Actualización de documentación
  Reuniones diarias

## Slide 7
  Creación de Proyecto
  Creación de Hitos y actividades
  Creación de Carta Gantt
  Ajustes de Sprint
  Creación de Product Backlog
  Creación de tablero de actividades
  Asignación de tareas
Dyland Martinez
Polet Adasme
ENTREGABLES 27-09
JIRA
  Actualización de tecnologías
  Actualización de BD
  Ajustes de Sprint
  Cambios de alcance de aplicación
  Actualización de presupuesto
  Actualización Matriz RACI
  Casos de uso
  Minutas de reunión
PROYECT CHARTER

## Slide 8
Fernanda Barra
ENTREGABLES 27-09
  Creación de BD
  Creación de Tablas
  Relacionamiento de tablas
  Poblado de tablas
  Diagrama de BD
BASE DE DATOS
DESARROLLO DE API
  Creación de bibliotecas
  Métodos de controladores
  Configuración
  Conexión a BD

## Slide 9
DIAGRAMA DE BASE DE DATOS

## Slide 10
AVANCE REAL DEL PROYECTO

## Slide 11
Fernanda Barra
COMPROMISOS 04-10
  Configuracion entorno
  Diseño de interfaz
  Conexion con API
APP MOBILE

## Slide 12
COMPROMISOS 04-10
Dyland Martinez
Polet Adasme
  Regularización de Evidencia
  Reuniones de seguimiento
  Ajustes de Product Backlog
  Ajustes de tablero de tareas
JIRA
  Modelo AS IS- TO BE
  Modelo 4+1
DOCUMENTACION
GIT
  Regularización de evidencias
  Regularización de sprint
  Regularización de minutas

## Slide 13
PROYECTO MINIFIT
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
Jira-MiniFit