|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Al revisar la carta Gantt inicial, identifiqué que algunas estimaciones no estaban alineadas con la carga real del proyecto. Esto generó ciertos retrasos en los primeros entregables, lo que evidenció la necesidad de una mejor planificación. Como jefe de proyecto coordiné una reunión para reorganizar tareas, ajustar alcances y redefinir fechas según prioridades y capacidades del equipo. Estos ajustes, junto con el compromiso del grupo y un seguimiento más cercano, permitieron estabilizar el avance y cumplir correctamente con la planificación actualizada. La principal lección fue que una estimación inicial poco precisa puede afectar el ritmo, pero una buena gestión y una rápida toma de decisiones permiten corregir el rumbo a tiempo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cuando hemos enfrentado dificultades en el proyecto, mi enfoque ha sido reforzar la organización y el control del trabajo. Implementé reuniones de seguimiento más frecuentes, con objetivos claros por semana, lo que permitió al equipo mantenerse alineado y detectar problemas a tiempo. Además, establecí prioridades concretas y una distribución más clara de responsabilidades, asegurando que cada integrante supiera qué debía entregar y cuándo. Esta forma de trabajo me ha permitido anticipar riesgos, corregir desvíos rápidamente y mantener el avance del proyecto dentro de lo esperado.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta ahora evalúo mi trabajo de manera positiva. He mantenido una dedicación constante, he invertido varias horas en el avance del proyecto y he puesto un interés real en que MiniFit no sea solo un trabajo académico, sino una aplicación útil para los apoderados que quieran mejorar los hábitos de sus hijos. Como jefe de proyecto he tratado de asegurar siempre orden, avance y una visión clara del producto. Para mejorar, debo delegar mejor ciertas tareas y evitar asumir más carga de la necesaria. Distribuir el trabajo de forma más equilibrada permitirá que el equipo avance con mayor ritmo y que yo pueda enfocarme en la planificación, coordinación y seguimiento, que son mis responsabilidades principales.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de mis principales inquietudes es cómo asegurar que MiniFit mantenga una arquitectura ordenada, escalable y fácil de mantener a medida que avancemos. Me interesa confirmar que las decisiones técnicas que tomemos ahora especialmente la forma en que centralizaremos los datos y manejaremos la comunicación entre la app y la plataforma web sean las correctas para evitar reprocesos en fases futuras. También me preocupa cómo equilibrar el alcance propuesto con los tiempos reales del Capstone, sin sacrificar calidad. Respecto a las dudas, normalmente las vamos aclarando con el docente cada sábado en clases, lo que nos ha permitido ajustar el rumbo del proyecto cuando es necesario.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? En esta instancia de monitoreo ha quedado claro que es necesario redistribuir ciertas actividades para mantener un ritmo de trabajo coherente con los plazos del Capstone. Como jefe de proyecto he evaluado el avance real del equipo y, considerando los ajustes de alcance y las nuevas necesidades que han surgido, determiné que algunas tareas deben ser reasignadas para equilibrar la carga y aprovechar mejor las fortalezas de cada integrante. Además, han aparecido nuevas actividades —especialmente relacionadas con documentación, pruebas y ajustes técnicos— que deben quedar formalmente asignadas para evitar vacíos en el desarrollo. Esta redistribución permitirá mejorar el flujo del trabajo, reducir retrasos y asegurar que cada miembro aporte de manera más eficiente al cumplimiento del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido positivo y ha sido un factor clave para el desarrollo de MiniFit. A pesar de los desafíos técnicos y de organización que han surgido, el compromiso del equipo y la capacidad de adaptarnos nos han permitido avanzar de manera ordenada y con un objetivo común. Aspectos positivos que destacamos: Comunicación efectiva: Hemos mantenido un flujo constante de información, lo que facilita la coordinación y la toma de decisiones. Liderazgo definido: Mi rol como jefe de proyecto ha permitido estructurar tareas, priorizar actividades y guiar el ritmo del equipo. Mejor control del avance: Implementamos herramientas de seguimiento que nos han ayudado a validar tiempos, detectar retrasos y corregir el rumbo cuando es necesario. En general, el trabajo grupal ha sido colaborativo y productivo. Aún podemos mejorar en la anticipación de riesgos y en la distribución equilibrada de tareas, pero el equipo ha demostrado disposición y capacidad para seguir ajustando el proceso y fortalecer el proyecto.