## Slide 1
PROYECTO MINIFIT
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
Integrantes: Dyland Martinez Cisternas
Polet Adasme Peñailillo
Fernanda Barra Reyes
Sección: Capstone-007v
Docente: Fernando Herrera Francesconi

## Slide 2
  RIESGOS ANTERIORES
  PROGRESO ANTERIOR
  RIESGOS PRESENTADOS
  MITIGACION
  IMPACTO REAL
  PROXIMOS COMPROMISOS
ÍNDICE

## Slide 3
RIESGOS MINIFIT
SPRINT 2 SEMANA 4

## Slide 4
COMPROMISOS SPRINT 2 SEMANA 4
Fernanda Barra
  DESARROLLO -WEB
  Diseño vistas de usuario
  Integración con API CRUD
Polet Adasme

## Slide 5
RIESGOS PRESENTADOS
Se mantiene el seguimiento semanal
Se activan nuevos riesgos

## Slide 6
PLAN DE MITIGACION

## Slide 7
IMPACTO PROYECTO MINIFIT
Antes:
Después:
  Desarrollo web 9-10 hasta 22-10
  Desarrollo web 9-10 hasta 03-11
  QA en paralelo desde 20-10 al 13-11
  Inicio de QA MOBILE

## Slide 8
ANTES Y DESPUES DE RIESGOS

## Slide 9
PROXIMOS COMPROMISOS

## Slide 10
PROYECTO MINIFIT
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
Jira-MiniFit